Architecture des logiciels :

Revu de code ( sprint) : 14 /10/2026

Analyse de l’évolution de la logique métier avant l’implémentation de l’interface graphique.

Tâches et répartition :

- Un utilisateur/dev peut voir ses propres tickets mais il ne peut voir les tickets qui lui sont assignés.

- Un ticket est déjà à l’état ouvert même avant la fin de sa création.

- Bien implémenter l’option ANNULER , renoncer avant l’application.

- Observateur/ Observer : les fenêtres ouvertes ne sont pas rafraichies immédiatement dans notre contexte, on a aucune notification quand un ticket change.

- Implémenter TransitionPossible() pour que la vue interroge les états.

- Description : Interface de rendu ou des propriétés en lecture seul pour le traitement du des propriétés des vidéos ou texte.

- Sous classe pour la saisie de texte en plus du chargement de fichier. (Choix de conception).

- Un ticket ouvert et non assigné peut être directement fermé par l’Admin, au cas ou il le fait par erreur , comment on peut faire un retour en arrière ? est il logique de passer de FERME à OUVERT de nouveau ? Décision : prévention des intentions de l’utilisateur, action définitive : un ticket fermé ne peut plus changer d’état.

II. Répartition

Chacun a ses propres fichiers, aucun n’est partagé entre vous deux.

| ID | Tâche | Dépend de | Fichiers | Qui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | ticketsAssignesA() | — | systeme_tickets.py | Abdoul |
| M2 | transitionsPermises, transitionPossible(), test de cohérence avec gererTransition() | — | etats/, ticket.py | Abdoul |
| M8 | Observer : ObservateurTickets, sujets, relais, Ticket.ajouterElementDescription() | — | ticket.py, systeme_tickets.py, commande_ajouter_element.py | Abdoul |
| M10 | JSON : FabriqueEtat, Ticket.restaurer(), DepotJSON, test aller-retour | M3, M4 | etats/, ticket.py, nouveau paquet persistance/ | Abdoul |
| M3 | typeArtefact, contenu | — | description/ | Julien |
| M4 | DescriptionTexteSaisi, creerSaisie(), ajouterTexteSaisi() | M3 | description/, session_edition.py | Julien |
| M5 | abandonner(), estOuverte | — | session_edition.py | Julien |
| M6 | SessionCreation, User.ouvrirSessionCreation() | M5 | sessions/, user.py | Julien |
| M9 | Session unique : sessionEnCours(), sessionsOuvertes | M5, M6 | user.py | Julien |