# Lab 3 : Sprint interface (17 au 27 octobre 2026)

Équipe : Zongo T Julien, Zongo A Razack. Remise : 27 octobre, 23 h 59.

Point de départ : main contient le modèle complet (M1 à M10), 76 tests passent et main.py est inchangé.

## I. Décisions qui encadrent le sprint

- Bibliothèque : tkinter et ttk seulement, aucune dépendance externe (règle du README). Images PNG et GIF seulement, car tkinter les affiche sans Pillow.

- MVC :

  - Les vues (ihm/vues/) lisent le modèle par ses propriétés en lecture seule et l'observent. Elles ne le modifient jamais.

  - Toute modification passe par un contrôleur (ihm/controleurs/), qui passe lui-même par Admin, User, les sessions ou LotAdmin. Jamais par ticket.updateStatus(), setEtat() ou un attribut privé.

- Navigation : seul ControleurPrincipal crée des fenêtres. Les autres contrôleurs n'importent ni tkinter ni les vues, ce qui permet de les tester dans le CI, qui n'a pas d'écran.

- Observer : chaque fenêtre hérite de FenetreBase, qui l'abonne au dépôt à l'ouverture et la désabonne à la fermeture. Sans désabonnement, tkinter lèverait TclError en rafraîchissant une fenêtre détruite : c'est le compromis du patron vu en cours.

- Erreurs : une exception métier s'affiche dans une boîte de message par FenetreBase.executer(). L'application ne plante jamais sur un refus.

- Données :

  - Au démarrage, l'application charge donnees/sauvegarde.json s'il existe, sinon donnees/demo.json.

  - À la fermeture, elle sauvegarde dans donnees/sauvegarde.json, que Git ignore.

  - donnees/demo.json est versionné. Il est généré par outils/generer_demo.py avec l'API du modèle, sans vidéo.

  - Les sessions ouvertes ne sont pas sauvegardées, et un avertissement le signale à la fermeture.

- Images : StockageImages copie chaque image ajoutée dans donnees/images/ sous un nom unique, et le JSON garde ce chemin relatif. Le contrôleur d'édition supprime la copie lors d'un undo ou d'un abandon.

- Création en deux fenêtres :

  - F4 demande le titre et la priorité, puis crée le Ticket et sa SessionCreation sans toucher au dépôt.

  - F5 édite la description.

  - On revient donc à la maquette d'origine : SessionCreation règle le problème du ticket visible avant d'être décrit.

- Pause : fermer F5, par « Mettre en pause » ou par le bouton de fermeture de la fenêtre, met la session en pause. Elle reste dans User.sessionEnCours(), et F3 permet de la reprendre.

- Fermeture définitive : F7 avertit « Action définitive : un ticket fermé ne peut plus changer d'état » et met le focus sur « Annuler ».

- Plusieurs fenêtres d'acteurs peuvent être ouvertes en même temps depuis la connexion. C'est ce qui permet de démontrer l'Observer : la liste Admin se met à jour quand un User crée un ticket.

## II. Structure

app.py                          point d'entrée : python app.py

ihm/

vues/

fenetre_base.py             FenetreBase (Julien)

vue_connexion.py            F1 Connexion (Julien)

vue_liste_admin.py          F2 Liste Admin (Abdoul)

vue_liste_user.py           F3 Mes tickets (Abdoul)

vue_nouveau_ticket.py       F4 Nouveau ticket (Julien)

vue_edition.py              F5 Éditeur de description (Julien)

vue_detail.py               F6 Détail d'un ticket (Abdoul)

vue_lot.py                  F7 Confirmation du lot (Abdoul)

vue_rapport.py              F8 Rapport d'exécution (Abdoul)

controleurs/

controleur_principal.py     navigation, données, identifiants (Julien)

controleur_admin.py         (Abdoul)

controleur_user.py          (Abdoul)

controleur_edition.py       (Julien)

persistance/stockage_images.py  StockageImages (Julien)

outils/generer_demo.py          génère donnees/demo.json (Julien)

donnees/demo.json               données de démonstration versionnées

donnees/images/                 images copiées par l'application

Chaque fichier a un seul responsable. L'étape I1 crée toutes ces fenêtres et tous ces contrôleurs sous forme d'ébauches, avec leurs constructeurs définitifs : l'application tourne de bout en bout dès le premier jour, et chacun remplit ensuite ses propres fichiers.

## III. Contrat (signatures figées par I1)

FenetreBase(tk.Toplevel, ObservateurTickets)

__init__(parent, titre: str, sujets: list[SujetTickets])

rafraichir() -> None                    à redéfinir

fermer() -> None                        se désabonne, puis détruit la fenêtre

executer(fonction, *args)               résultat, ou None après affichage de l'erreur métier

ControleurPrincipal(racine: tk.Tk)

systeme -> SystemeTickets               stockage -> StockageImages

demarrer() ; quitter()

utilisateurs() -> list[User]            les User seulement (choix de l'assigné)

prochainIdentifiant() -> int

ouvrirSession(acteur)

ouvrirListeAdmin(admin) ; ouvrirListeUser(user)

ouvrirCreation(user)                    F4

commencerCreation(user, titre: str, priorite: Priorite)    crée Ticket + SessionCreation, ouvre F5

ouvrirEdition(user, ticket)             reprend la session en cours (même en pause) ou en ouvre une, puis F5

ouvrirDetail(tickets: list[Ticket], index: int)            F6

ouvrirLot(controleur: ControleurAdmin, action: str, tickets: list[Ticket])   F7

afficherRapport(rapport: RapportExecution, libelle: str)   F8

ControleurAdmin(principal, admin)                       sans tkinter

principal ; admin                                   propriétés (la vue y prend systeme, ouvrirDetail, ouvrirLot)

tickets(statut: Statut | None = None) -> list[Ticket]

actionsPossibles(tickets) -> dict[str, bool]        clés : "assigner", "desassigner", "valider", "fermer"

preparerLot(action: str, tickets, user: User | None = None) -> LotAdmin

appliquerLot(lot: LotAdmin) -> None                 applique, puis principal.afficherRapport()

ControleurUser(principal, user)                         sans tkinter

principal ; user                                    propriétés

ticketsCrees() -> list[Ticket] ; ticketsAssignes() -> list[Ticket]

brouillons() -> list[SessionEdition]                créations ouvertes : ticket hors du dépôt

peutSupprimer(ticket) -> bool ; peutSoumettre(ticket) -> bool

supprimer(ticket) ; soumettre(ticket)

nouveauTicket() ; editer(ticket)                    délèguent à principal.ouvrirCreation / ouvrirEdition

ControleurEdition(principal, session)                   sans tkinter

session ; estCreation -> bool ; texteBrouillon -> str

ajouterImages(chemins: list[str]) -> list[str]      messages des images refusées

commenter(texte) ; annulerDerniere() -> str

mettreEnPause(texte) ; abandonner() ; appliquer(texte)

StockageImages(dossier: str = "donnees/images")

copier(chemin) -> str                               chemin relatif de la copie

supprimer(chemin) -> None                           seulement dans le dossier ; silencieux si absent

Constructeurs des vues

VueConnexion(parent, principal)                     VueNouveauTicket(parent, principal, user)

VueListeAdmin(parent, controleur)                   VueEdition(parent, controleur)

VueListeUser(parent, controleur)                    VueDetail(parent, systeme, tickets, index)

VueLot(parent, controleur, action, tickets)         VueRapport(parent, rapport, libelle)

Correspondance des actions Admin et des statuts : assigner → ASSIGNE, desassigner → OUVERT, valider → TERMINE, fermer → FERME. Un bouton est actif si au moins un ticket sélectionné permet la transition (ticket.transitionPossible(statut)).

## IV. Tâches, dépendances et répartition

| ID | Tâche | Fenêtres | Dépend de | Qui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | Retouches du modèle : SessionEdition.ticket, tests d'intégration, README | — | — | Julien |
| I2 | StockageImages et ses tests | — | — | Julien |
| I1 | Squelette : app.py, FenetreBase, ControleurPrincipal, F1, ébauches de toutes les fenêtres, données de démo | F1 | R0, I2 | Julien |
| I3 | Création et édition : ControleurEdition, F4, F5 | F4, F5 | I1 | Julien |
| I5 | Liste Admin : ControleurAdmin, F2 | F2 | I1 | Abdoul |
| I6 | Confirmation du lot et rapport | F7, F8 | I5 | Abdoul |
| I7 | Liste User : ControleurUser, F3 | F3 | I1, R0 | Abdoul |
| I8 | Détail d'un ticket | F6 | I1 | Abdoul |
| L1 | Intégration et scénario de test manuel (section V) | toutes | I3 à I8 | les deux |
| M0 | Maquettes Figma à jour : F3 (onglets, brouillons), F4/F5 séparées, F6 sans ligne vidéo, F7 (avertissement, « Fermer définitivement ») | toutes | — | Julien |
| L2 | Captures de toutes les fenêtres : maquettes et fenêtres réelles, boîtes de dialogue comprises | toutes | L1 | Julien |
| L3 | README du Lab 3 (lancement, fenêtres, données, structure, chemins docs/ → documents/) | — | L1 | Julien |
| U1 | Diagramme de classes à jour : Observer, SessionCreation, DescriptionTexteSaisi, DepotJSON, StockageImages, paquet ihm | — | I3 à I8 | Abdoul |
| L4 | Rapport : captures, décisions de la revue, tactiques, patrons (MVC, Observer) | — | L2 | les deux, Julien intègre |
| L5 | Zip et répétition de la démonstration | — | L4 | les deux |

Chemin critique : R0 → I2 → I1, qui débloque Abdoul. I1 doit être fusionné le 17 ou le 18 au plus tard. M0 doit être prêt au même moment : les maquettes servent de référence pour coder chaque fenêtre.

Branches : Julien travaille sur Zng_Julien. Abdoul crée evolution-ihm-abdoul depuis main après la fusion de I1. Une PR par groupe de tâches, relue par l'autre :

- R0 + I2 + I1 (Julien) ;

- I3 (Julien) ;

- I5 + I6 (Abdoul) ;

- I7 + I8 (Abdoul).

## V. Scénario de test manuel (critère de fin du sprint)

À dérouler en entier avant les captures, avec python app.py lancé sur donnees/demo.json (supprimez donnees/sauvegarde.json d'abord).

- Ouvrir la session d'Ambroise Fleury (Admin), puis celle de T Julien (User) : deux fenêtres côte à côte.

- T Julien : « Nouveau ticket », titre et priorité, Continuer. F5 s'ouvre. Ambroise ne voit pas le ticket.

- Taper une description, ajouter deux images en une seule sélection, ajouter un commentaire.

- « Annuler le dernier ajout » retire le commentaire ; un second undo retire une image, et sa copie disparaît de donnees/images/.

- « Mettre en pause » : F5 se ferme, le brouillon apparaît dans l'onglet « Brouillons » de F3.

- Reprendre le brouillon : le texte tapé est toujours là. « Créer le ticket » : F8 affiche le rapport, et la liste d'Ambroise se met à jour sans action de sa part (Observer).

- F6 sur ce ticket : le texte et l'image s'affichent.

- Ambroise : filtrer par statut, sélectionner deux tickets OUVERT, « Assigner… » à T Julien. F7 liste les opérations, « Appliquer », puis F8.

- T Julien : onglet « Assignés à moi », « Soumettre à validation ». Ambroise : « Valider ».

- Ambroise : sélectionner un ticket OUVERT, « Fermer ». F7 avertit que l'action est définitive, le focus est sur « Annuler ». Annuler, rien ne change. Recommencer et « Fermer définitivement ». Les boutons d'action sont grisés pour ce ticket.

- T Julien : supprimer un de ses tickets jamais assigné. Le bouton est grisé pour un ticket déjà assigné.

- Ouvrir F5 sur un ticket, ajouter un commentaire, mettre en pause, puis fermer la connexion : l'avertissement annonce une session perdue. Confirmer.

- Relancer python app.py : l'état de l'étape 11 est rechargé depuis donnees/sauvegarde.json, et le commentaire de l'étape 12 n'y est pas.